Пояснительная записка по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»

к расшифровке расходов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007№ 185-ФЗ

к годовому отчету за 2020 год

по городскому округу город Бор Нижегородской области

По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы" запланировано 2 704 368,00 руб. Из них:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 2 583 225,84 руб.,

- средства областного бюджета – 96 913,73 руб.,

- средства местного бюджета – 24 228,43 руб.

Израсходовано в течение года 2 573 302,00 руб. (процент исполнения 95,2%). Из них:

- за счет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 2 458 030,94 рублей (в том числе за счет остатков прошлого года 1 601 109,03 рублей), что составляет 95,2% от плана- 2 583 225,84 рублей;

- за счет средств областного бюджета – 92 216,85 рублей или 95,2% от плана – 96 913,73 рублей (остатки прошлого года);

- за счет средств местного бюджета – 23 054,21 рублей, или 95,2% от плана 24 228,43. Остаток неиспользуемых средств составил 131 066,00 руб. Из них:

- 125 194,90 руб. - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ,

- 4 696,88 руб. - средства областного бюджета,

- 1 174,22 руб. - средства местного бюджета.

По итогам реализации 1 этапа программы в 2019 году была не выкуплена 1 квартира в связи со смертью ее собственника. В 2020 году с наследниками было заключено соглашение о выкупе у них квартиры общей площадью 54,7 м2 с выплатой компенсации без применения конкурсных процедур на сумму 2 573 302,00 рубля. Произведен выкуп жилого помещения по адресу: г.Бор ул. Садовая дом 29 кв.8. Экономия сложилась в результате снижения стоимости квадратного метра при заключении соглашения на выкуп помещения.

Исполнитель:

А.Н.Разживина

8-83159-37-135